Istotne postanowienia umowne – zał. nr 3

UMOWA  nr …………………

W dniu ……………. w Starachowicach została zawarta  pomiędzy Powiatem Starachowickim 
27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4 NIP 664-19-34-337 - Zarządem Dróg Powiatowych 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 15,  zwanym dalej  „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

- ……………………………………………

a  ………………………………………………  zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym
    przez:

- …………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający  zleca a  Wykonawca  przyjmuje do wykonania:

Oczyszczenie i umocnienie elementów systemu odwodnienia drogowego przy drogach powiatowych nr 0560T i 0563T w miejscowości Mirzec.

§ 2

TERMINY

Termin realizacji umowy – 21 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 3

OBOWIĄZKI    WYKONAWCY

1. Wykonawca  ma obowiązek:

a.  wykonać przedmiot umowy w sposób zapewniający  należytą jakość wykonanych robót
         zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

- oznakować  teren robót zgodnie z  (rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury 
 w sprawie szczegółowych  warunków technicznych  dla znaków i sygnałów  drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu drogowego i warunków ich umieszczania (Dz. U.  Nr 220 z 2003r, poz. 2181 )

§ 4

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Wstępne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy  wynosi :

………………. zł netto    słownie złotych; ……………………………………………………………

………………zł podatek  VAT   słownie złotych; …………………………………………………

…………….. zł  brutto    słownie złotych; ……………………………………………………….

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1. jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne  
     wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym
     sporządzonym przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych
     dokonanym obmiarem  i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym
     załącznikiem do oferty.

3. Zmiana wartości umowy w związku z faktyczną ilością wykonanych robót nie wymaga 
    sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

4.  Podstawą do wystawienia faktury  będzie protokół  odbioru końcowego robót podpisany 
     przez osoby uczestniczące w odbiorze (ze strony Zamawiającego i Wykonawcy) 
     i zatwierdzony przez Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych.

5. Wykonawca winien wystawić fakturę VAT zawierającą poniższe dane:

Nabywca :  Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

6.  Fakturę  należy złożyć  w siedzibie Zarząd Dróg Powiatowych lub za pośrednictwem 
      Platformy Elektronicznego fakturowania (PEF)

7.  Zamawiający przekaże należności wynikające z niniejszej umowy na konto Wykonawcy 
     w  terminie do  21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury za wykonane roboty 
     stanowiące przedmiot umowy.

§ 5

ODBIORY   ROBÓT

1. Odbiór końcowy następuje po  wykonaniu całości przedmiotu zamówienia objętego
     niniejszą umową  w drodze pisemnego zgłoszenia wykonanych robót do odbioru.

2. Strony postanawiają, że  z czynności odbioru  będzie spisany protokół odbioru robót  
     zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru.

3. Jeżeli na dzień  końcowego odbioru robót Zamawiający stwierdzi, że wykonany przedmiot 
    umowy posiada wady nie zostanie on odebrany.

Za okres od dnia zakończenia robót podanego w umowie do dnia usunięcia wad zostaną
    naliczone kary zgodnie z § 6 ust.2a niniejszej umowy.

4. Końcowy odbiór  przedmiotu umowy  uznany będzie za dokonany  w momencie 
     podpisania  przez strony protokółu  końcowego.

§ 6

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach

i wysokościach:

a. za niewykonanie robót  w terminie określonym w § 2 - 0,5% wartości 
                wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 4, ust.1 za każdy  dzień  
                zwłoki  w wykonaniu przedmiotu umowy.

b. za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
                    odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez 
                    Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
                    umownego brutto  określonego § 4, ust.1

3.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
      kar umownych.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i niezależnie od odpowiedzialności zawodowej przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego pracownikom oraz osobom trzecim w związku z realizacją umowy, a także odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków zatrudnionych pracowników.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją  niniejszego zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności 
Zamawiającego.

§ 8

1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

a.   Ze strony Wykonawcy  …………………………..

b. Ze strony Zamawiającego  - …………………………………………

§ 9

1. Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu realizacji umowy  w przypadku
      niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie zamówienia.

2. Zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

– zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania 
       przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 31 marca 
       2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 568). o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
       związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych
       chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
       ustaw.

- przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu 
        na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa.

- Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać zakres proponowanej zmiany, opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.

- Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                Zamawiający