Istotne postanowienia umowy	Załącznik nr 3

UMOWA  nr  ZP………………………….

Zawarta w Starachowicach, w  dniu ……….. pomiędzy:

1. Powiatem Starachowickim (27-200  Starachowice ul. Dr Władysława  Borkowskiego 4)  NIP  664-19-34-337 – Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Starachowicach            (ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………..

a

2. …………………………………………………………

zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

……………………………………………………………

zwanych łącznie „Stronami”

umowa następującej treści zwana „Umową” :

§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest :

„Remont barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 0611T Bodzentyn         – Śniadka – Tarczek w m. Tarczek”.

2. Przedmiot umowy obejmuje wymianę uszkodzonych barier na nowe, w tym demontaż barier ochronnych, wykonanie nawierzchni z betonu  wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi oraz ustawienie barier ochronnych stalowych (łącznik ukośny lewy oraz prawy, zakończenie barier). Szczegółowy wykaz i zakres robót obejmujących przedmiot zamówienia  zawiera kosztorys ofertowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem Umowy
      zgodnie z :

a.   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót,

b.   zasadami wiedzy technicznej,

c.   obowiązującymi  przepisami prawa,

d.   przepisami o ruchu drogowym.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

1.   Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy -  data  zawarcia Umowy.

2.   Data rzeczowego zakończenia realizacji zadania ( data zgłoszenia robót do  odbioru końcowego)  – 12 dni od dnia zawarcia Umowy.

3. Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku
      niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie zamówienia.

4.  Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić także w przypadku:

– zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania 
       przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 2 marca 
       2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) o szczególnych rozwiązaniach
       związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych
       chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
       ustaw.

- przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu 
        na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa.

5.	Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać zakres proponowanej zmiany, opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.

6. 	Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  ze  Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST)
      wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki  budowlanej, wiedzą techniczną, prawem
      budowlanym, polskimi normami i innymi  obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
      realizacji robót budowlanych.

2. 	Wykonawca podczas prowadzenie robót  zobowiązany jest do ich oznakowania   zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. 2019 poz. 2311). Znaki  powinny  być  odblaskowe, widoczne,  czyste  i  w  razie  potrzeby  czyszczone,   odnawiane lub  wymieniane  na  nowe.

3.  Za  prawidłowość  oznakowania  robót od  chwili  rozpoczęcia  robót  aż  do  ich 
      zakończenia,  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  robót.

4.   Dbałość o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska.

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących
      ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym  do terenu budowy. 
      Wszelkie kary  związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym 
      postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę.

5.  Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków 
      granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych osnowy geodezyjnej w czasie realizacji 
      inwestycji. W przypadku uszkodzenia ww. elementów Wykonawca na własny koszt 
      odtworzy uszkodzone elementy wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i związanej 
      z tym dokumentacji. W przypadku  usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do 
      Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 4

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów odpowiadającym wymogom  Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z przepisami kontrolę jakości materiałów i robót.

§ 5

WYNAGRODZENIE

1. Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Strony 
     ustalają  zgodnie  z ofertą  w następującej wysokości:

2.   …………………. zł netto    słownie złotych; ……………………………………………….

3.    ………… zł podatek  VAT   słownie złotych; ……………………………………………….

4.   …………………. zł  brutto    słownie złotych; ……………………………………………….

5. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem 
      zamówienia.

6. Wynagrodzenie, określone w ust. 1. jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne  
       wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym
       sporządzonym przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych
       dokonanym obmiarem  i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym
       załącznikiem do oferty.

§ 6

ODBIORY   ROBÓT

1. Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia objętego
     Umową  w drodze pisemnego zgłoszenia wykonanych robót do odbioru. Wraz ze 
     zgłoszeniem robót Wykonawca złoży kosztorys powykonawczy  oraz atesty, certyfikaty, 
     oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiałów.

2. Strony postanawiają, że  z czynności odbioru  będzie spisany protokół odbioru robót  
     zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru.

3. Jeżeli na dzień  końcowego odbioru robót Zamawiający stwierdzi, że wykonany przedmiot 
    Umowy posiada wady nie zostanie on odebrany.

Za okres od dnia zakończenia robót podanego w Umowie do dnia usunięcia wad zostaną
    naliczone kary zgodnie z § 9 ust.2a Umowy.

4. Końcowy odbiór  przedmiotu Umowy  uznany będzie za dokonany  w momencie 
     podpisania  przez Strony protokołu  końcowego.

5. Wykonanie i odbiory robót oraz ewentualnych robót usterkowych będzie się odbywać 
zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

§ 7

UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU  RĘKOJMI  I  GWARANCJI  JAKOŚCI

1.  Strony  postanawiają, że nie zależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
      za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu  na przedmiot Umowy 
      36 miesięcznej gwarancji jakości.

Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty odbioru 
      końcowego zadania  w § 2.

2.  W okresie rękojmi, gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia wad, które ujawnią się po dokonaniu odbioru końcowego  w  terminie 3  dni   od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i  usunie je na własny  koszt w terminie podanym  przez Zamawiającego.

3  O wykryciu wady w przedmiocie Umowy  Zamawiający zawiadamia  Wykonawcę
      pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 
      oględzin przedmiotu Umowy  w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

4  Następnie Zamawiający pisemnie  wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad
      podając jednocześnie termin ich wykonania.

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie,  
      Zamawiający może zlecić usunięcie wad  innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym 
     powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem  
     wszelkich roszczeń  o naprawienie wady.

§ 8

WARUNKI  PŁATNOŚCI

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi  fakturą końcową po dokonaniu odbioru robót.

2. Podstawą do wystawienia faktury  będzie protokół odbioru podpisany  przez 
      osoby uczestniczące w odbiorze (ze strony Zamawiającego i Wykonawcy)  i zatwierdzony 
      przez  Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych.

3. Do faktury końcowej Wykonawca załączy kosztorys powykonawczy.

4. Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie  prawidłowo wystawionej faktury końcowej w ciągu 14 dni  kalendarzowych od dnia doręczenia   faktury.

5. Wykonawca winien wystawić fakturę VAT zawierającą poniższe dane:

Nabywca :  Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

6. Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych lub złożyć   ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

§ 9

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  Umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
 i wysokościach:

a. za niewykonanie robót  w terminie określonym w § 2 ust. 2  - 0,2% 
      wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 5 ust.1 za każdy 
      dzień  zwłoki  w wykonaniu przedmiotu Umowy.

b. za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie rękojmi i  gwarancji –  0,2% 
           wartości  wynagrodzenia  umownego brutto określonego § 5 ust.1 za każdy 
           dzień zwłoki, licząc od następnego dnia  po upływie terminu określonego przez 
           Zamawiającego  na usunięcie wad.

c. za odstąpienie  przez Zamawiającego od Umowy  z przyczyn, za które 
           odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od Umowy przez 
           Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
           umownego brutto  określonego § 5 ust.1.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
      umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego Umową.

4.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
      kar umownych.

5.  Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich
      tytułów  przewidzianych w Umowie, wynosi 60 % wynagrodzenia umownego 
      brutto określonego w § 5 ust.1.

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary
     z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 
     lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 10

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i niezależnie od odpowiedzialności zawodowej przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego pracownikom oraz osobom trzecim w związku z realizacją Umowy, a także odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków zatrudnionych pracowników.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją  Umowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

§ 11

1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:

a.  ze strony Zamawiającego:

……………………………………

b. ze strony Wykonawcy:

…………………………..……….

§ 12

Wszelkie zmiany Umowy  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści Umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy  Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 15

Integralną częścią  Umowy są:

1. Oferta Wykonawcy;

2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca                                                              Zamawiający