Istotne postanowienia umowy

UMOWA  nr  ………………

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” zwanej „Ustawą” została zawarta        w dniu   ………….. w ………………………pomiędzy:

1.	Powiatem Starachowickim z siedzibą w Starachowicach (27-200  Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4)  NIP  664-19-34-337 – Zarządem Dróg Powiatowych (ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

…………………………………………………...

a

2.	…………………………………………………………………………………………………………………
 	 zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

……………………………………………………..

zwanych łącznie „Stronami”

umowa następującej treści zwana „Umową” :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu   Starachowickiego”.

2. Zamówienie obejmuje  następujące  ilości oznakowania poziomego :

- Cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową – 21 000 m2

- Grubowarstwowe chemoutwardzalne, strukturalne, białe – 20 m2

- Grubowarstwowe chemoutwardzalne, strukturalne, kolorowe – linie wibracyjno – akustyczne – 50 m2

- Cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową, kolorowe ( stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych, mini rondo) – 105 m2

Ponadto zamówienie obejmuje bezinwazyjne usuwanie oznakowania cienkowarstwowego – 20 m2.

Przedstawione powyżej ilości są maksymalnymi ilościami oznakowania poziomego. Minimalna ilość realizacji zamówienia wynosi 75% wartości maksymalnej. Realizacja pozostałej ilości oznakowania może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia
      zgodnie z:

a)   Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST) wykonania i odbioru robót,

b)   zasadami wiedzy technicznej,

c)   obowiązującymi  przepisami prawa,

d)   przepisami o ruchu drogowym.

4. Wykonawca podczas prowadzenie robót zobowiązany jest do ich oznakowani zgodnie                z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania (Dz. U. 2019.2311 t.j.         z późn. zm.) Znaki  powinny  być  odblaskowe, widoczne,  czyste   i  w  razie  potrzeby czyszczone,  odnawiane lub  wymieniane  na  nowe.

5. Za prawidłowość  oznakowania  robót  w  obrębie  odcinka, na  którym  jest  wykonywane 
     oznakowanie, od  chwili  rozpoczęcia  robót  aż  do  ich  zakończenia,  odpowiedzialny  jest
     Wykonawca  robót.

§  2

TERMIN REALIZACJI

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy:

a.  Etap I  -  teren miasta Starachowice –  w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia                                                                   przekazania odcinków dróg do malowania („Etap I”),

b.  Etap II -  teren poza miastem Starachowice – do 31 lipca 2021 („Etap II”),

c. Etap III - zakończenie zadania – 29 października 2021 (zakres wynikający
 z bieżącego  utrzymania dróg, nie ujęty            w etapach poprzednich)-(„Etap III”).

2.  Na każdy etap Zamawiający przekaże odcinki  dróg, ulic do  oznakowania poziomego.

Na I Etap odcinki dróg zostaną przekazane nie wcześniej niż 17 maja 2021 i nie później niż 31 maja 2021.

3. Rozpoczęcie II Etapu nastąpi po zakończeniu I Etapu. Dopuszcza się wcześniejsze rozpoczęcie II Etapu po uzgodnieniu z Zamawiającym.

4. Dopuszcza się przedłużenie realizacji I i II Etapu w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. w przypadku opadów deszczu, uniemożliwiających wykonanie oznakowania poziomego. Okres przedłużenia  terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.

§ 3

MATERIAŁY

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

§ 4

WYNAGRODZENIE

1.  Rozliczenie  za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Umowy odbywać się będzie według cen jednostkowych określonych  przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy.

2.  Przewidywana wartość Umowy wynosi :

……………  zł brutto  słownie złotych: …………………….…………………………….………………

3. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia równa się  iloczynowi cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym i ilości metrów wykonanego  oznakowania.

4.  Zmiana wartości Umowy podana w ust. 2 w zależności od ilości wykonanego oznakowania  
      nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 5

POTENCJAŁ  WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 
    oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, 
     w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby
którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę 
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia      publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza  i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zmiany lub
rezygnacji z podwykonawcy …………… (nazwa podmiotu trzeciego) na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu   Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że proponowany inny  podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu  w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się  w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 6

UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU  RĘKOJMI  I  GWARANCJI  JAKOŚCI

1.  Strony  postanawiają, że niezależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
za wady przedmiotu zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu  na przedmiot    zamówienia ……………miesięcznej gwarancji jakości na oznakowanie cienkowarstwowe. Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty odbioru 
oznakowania każdego etapu wymienionego  w § 2.

2.  Strony  postanawiają, że nie zależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu  na przedmiot zamówienia 18 miesięcznej gwarancji jakości na oznakowanie grubowarstwowe .

Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty  odbioru 
      oznakowania każdego etapu wymienionego  w § 2.

3.  W okresie rękojmi, gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia wad, które ujawnią się po dokonaniu odbioru końcowego  w  terminie 3  dni   od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i  usunie je na własny  koszt w terminie podanym  przez Zamawiającego.

4. O wykryciu wady w przedmiocie zamówienia Zamawiający zawiadamia Wykonawcę
      pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 
      oględzin przedmiotu zamówienia  w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

5.  Następnie Zamawiający pisemnie  wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad
      podając jednocześnie termin ich wykonania.

6. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie,  
      Zamawiający może zlecić usunięcie wad  innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym 
     powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem  
     wszelkich roszczeń  o naprawienie wady.

§ 7

ODBIORY   ROBÓT

- Zamawiający dopuszcza dwa odbiory częściowe tj:

a.  pierwszy odbiór po wykonaniu oznakowania na terenie miasta Starachowice,

b .drugi odbiór po wykonaniu oznakowania na drogach poza miastem.

- Zamawiający wyznaczy termin  rozpoczęcia odbioru częściowego  w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru.

3. Odbiór  końcowy  zostanie  dokonany  po  zakończeniu  realizacji  całości  zadania                  i zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru końcowego. Zamawiający wyznaczy termin  rozpoczęcia odbioru końcowego robót w terminie nie później niż  w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia.

4. Wykonanie i odbiory robót oraz ewentualnych robót usterkowych będą się odbywać 
zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

§ 8

WARUNKI  PŁATNOŚCI

Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą częściową  i fakturą końcową po dokonaniu odbiorów robót.

1. Podstawą do wystawienia  faktury  będzie protokół odbioru podpisany  przez  osoby 
     uczestniczące w odbiorze ze strony Zamawiającego i Wykonawcy   oraz zatwierdzony przez 
     Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

- Do każdej faktury Wykonawca dołączy protokół odbioru częściowego lub końcowego wykonanych robót (oznakowania) wraz z zestawieniem ilościowo - wartościowym wykonanego oznakowania  na poszczególnych odcinkach dróg.

3. Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie  prawidłowo wystawionej faktury w ciągu 30 dni  kalendarzowych od dnia doręczenia  faktury.

4. Wykonawca winien wystawić fakturę VAT zawierającą poniższe dane:

Nabywca :  Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

5. W przypadku realizowania zamówienia przy udziale podwykonawców lub dalszych
 podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z  fakturą:

a)  zestawienia zrealizowanych robót (oznakowania) w ramach zaakceptowanych przez 
        Zamawiającego umów o podwykonawstwo zawierającego zakres i termin wykonanych
        robót oraz wartość kwot należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
        potwierdzone przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

b) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

6.  W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą lub rachunkiem  dowodów 
     ,o których mowa powyżej Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania  wypłaty należnego 
      wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy  w części równej sumie kwot wynikających 
      z nieprzedstawionych  dowodów zapłaty do czasu przedłożenia przez Wykonawcę
      stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia 
      przez Wykonawcę niniejszych wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 
      Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

7. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
     Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT 
     w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub 
     faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
     okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 
     Zamawiającego Wykonawcy.

8. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie
       o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci  
       wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
       Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 
       zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

9.  Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
       zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
       są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
       z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
       usługi.

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
       należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
       zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 
       Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
       wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7
       dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 11, w terminie wskazanym przez 
      zamawiającego, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
           podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  
           podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
           wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
           płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
          podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
          takiej zapłaty.

13. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
        Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
        Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
       Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 
        zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  kopią protokołu odbioru 
        i zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robót.

14. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
        z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 
        wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, 
        wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

15. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
           Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT 
           w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub 
           faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
           okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez
           Zamawiającego Wykonawcy.

16. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
            skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
            Wykonawcy.

17. Po zakończeniu wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedstawia   oświadczenie, w którym zapewnia, iż nie występują żadne zaległości w wypłacie 
 wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. W przeciwnym wypadku wymienia zaległości i  określa przyczyny ich powstania. W takim przypadku rozliczenie ostateczne i termin 
 płatności ulega przesunięciu  do czasu uregulowania wszelkich zaległości w stosunku do
 podwykonawców  z tytułu wypłaty  wynagrodzenia. W przypadku przesunięcia terminu 
 płatności z uwagi na ww. okoliczności Wykonawca odstępuje od naliczania odsetek od 
 nieterminowej zapłaty.

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
        dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
        większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia  publicznego może stanowić 
        podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia  publicznego przez 
        Zamawiającego.

§ 9

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  Umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach

i wysokościach:

a. za niewykonanie robót  w terminie określonym w § 2 ust. 1 (każdego etapu) - 0,5% 
               wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 4 ust.2 za każdy 
               dzień  zwłoki  w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

b. za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie rękojmi i  gwarancji –  0,5% 
                    wartości  wynagrodzenia  umownego brutto określonego § 4,ust.2 za każdy 
                    dzień zwłoki, licząc od następnego dnia  po upływie terminu określonego przez 
                    Zamawiającego  na usunięcie wad.

c. za odstąpienie  przez Zamawiającego od Umowy  z przyczyn, za które 
                    odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od Umowy przez 
                    Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
                    umownego brutto  określonego § 4, ust.2

d. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
                      podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,05% wartości wynagrodzenia 
                      brutto określonego  w  § 4. pkt.2  za każdy dzień  zwłoki.

e.   nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,2% 
                      wynagrodzenia  umownego brutto  określonego § 4, pkt.2  za każdy stwierdzony 
                      przypadek.

f. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
                      o podwykonawstwo   lub jej zmiany - – 0,2% wynagrodzenia   umownego brutto  
                      określonego § 4, pkt.2  za każdy stwierdzony przypadek.

g.  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,2% 
                       wynagrodzenia   umownego brutto  określonego § 4, pkt.2  za każdy stwierdzony 
                       przypadek.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
      umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego Umową.

4.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
      kar umownych.

5.   Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 
      przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70 % wynagrodzenia umownego brutto
      określonego w § 4, pkt.2.

6.  Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
     należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
     jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 10

PODWYKONASTWO

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia osobom trzecim (Podwykonawca).  Za działania i zaniechania osób, o których mowa powyżej Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania,

Wykonawca zamierza wykonać zamówienie przy udziale  podwykonawcy w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  zamierzający zawrzeć 
     umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 
     Zamawiającemu projektu   umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości m2 
     oznakowania  i ich wyceną,  przy czym  podwykonawca lub dalszy  podwykonawca jest 
     obowiązany dołączyć  zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
     zgodnej z projektem umowy.

2.  Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane  nie może przewidywać dłuższego niż 
     30 dni terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od
     dnia doręczenia  wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
     rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu
     podwykonawcy robót .

Ponadto, umowa musi stanowić iż:

a. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych ,
          które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy 
          Zamawiającym a Wykonawcą ,

b. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej
           takim poziomie jakości , jak wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
          a Podwykonawcą,

c. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 
          umowy nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 
          Wykonawcy wobec Zamawiającego

d.  umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 
           przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub
           Podwykonawcy  za wykonanie przedmiotu umowy  o podwykonawstwo od zapłaty przez 
           Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
           Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.

e. zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę 
           z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez 
          Podwykonawcę    lub dalszych Podwykonawców.

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do 
     projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo określonych 
            w ust.2

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

c) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
          przewidywany Umową dla tych robót,

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
     o podwykonawstwo , w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego projektu  uważa 
      się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia  przedkłada 
      Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
      o podwykonawstwo na roboty budowlane  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 
      z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
      o podwykonawstwo niespełniającej wymagań  o których mowa w pkt. 2.

7. Za zaakceptowaną umowę nie będzie można uznać zawartej umowy, która zawiera 
    odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedłożonej 
    do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń.

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo na
    roboty  budowlane w terminie 7 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy 
    przez zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
    przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
    umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
    od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
    0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, 
    o którym mowa  nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

10. Jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi  w ramach 
      zamówienia na roboty budowlane przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni 
      Zamawiający  informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy pod rygorem 
      zapłaty kary umownej.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
      realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
      w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 
       o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
      Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
      lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
      Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

13. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
       Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
      dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

14. Zasady dotyczące  umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian umowy
      o podwykonawstwo.

15. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować 
       o zmianę podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po 
       przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji 
       z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy
       z tytułu  realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty 
      wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że jego

zobowiązania finansowe względem tego podwykonawcy zostały w całości uregulowane.

16. W przypadku  jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego,  na  zasobach którego Wykonawca 
      opierał  się  wykazując spełnianie warunków  udziału  w postępowaniu, Zamawiający 
      dopuści  zmianę  Podwykonawcy pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże 
      spełnianie warunków w  zakresie nie  mniejszym niż  wskazane na etapie postępowania 
     o udzielenie zamówienia   publicznego przez dotychczasowego Podwykonawcę;

17. Wykonawca po zawarciu umowy  przekaże Zamawiającemu ( o ile są już znane) nazwy albo 
      imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
      zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego 
      o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, 
      a także przekazuje informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
      okresie zamierza powierzyć realizację zadania.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 11

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia:

a.  ze strony Zamawiającego:

……………………………………

b. ze strony Wykonawcy :

………………….. ……….

§ 12

1. 	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
     	 spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją
      	niniejszego zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności
      	Zamawiającego.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na  okres co najmniej od daty zawarcia Umowy  do zakończenia realizacji zamówienia. W przypadku posiadania przez Wykonawcę umowy obejmującej krótszy okres ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje  się do przedłużenia ubezpieczenia  na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się  do przedłożenia  Zamawiającemu kolejnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

3.  Wykonawca  przed terminem przekazania odcinków dróg do oznakowania I Etapu  przedłoży 
     Zamawiającemu  umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust.2.

4. Zamawiający nie przekaże odcinków dróg do wykonania oznakowania I Etapu do czasu
     przedłożenia ww. dokumentu ubezpieczenia.  Zwłoka  z tego tytułu będzie traktowana ze 
     wszystkimi konsekwencjami   jako powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 13

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
       podstawie umowy o   pracę  osób o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy    
       wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- operator sprzętu (malowarka) oraz pracownicy fizyczni wykonujący oznakowanie poziome.

2.  Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący wymienione w ust. 1 roboty 
       budowlane z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy będą w okresie realizacji Umowy 
       zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
       czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

3.   W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności wskazane

przez Zamawiającego.

W szczególności zamawiający ma prawo do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków i

dokonywania ich oceny;

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia powyższego

warunku;

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót.

4.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
     wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
     potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
     Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
     czynności:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
     o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
    Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
     składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
     czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
     wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
     i zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
     wykonawcy lub podwykonawcy.

5.   Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
      Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
      podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
      niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
      umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.

6. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących roboty budowlane na 
    podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 
    Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
    ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących
     w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 
    zatrudniania pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę 
    w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy)  – za każdą osobę.

§ 14

1.  Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty,     na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem  zmian przewidzianych
w Umowie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt.1 Ustawy,  oraz jeżeli  zajdzie co najmniej jedna  z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1 Ustawy.

2. Na podstawie art.144 ust.1 pkt. 1 Ustawy Zamawiający przewiduje następujące 
      możliwości   zmiany Umowy:

a. Zmiana wynagrodzenia w związku z ilością wykonanego remontu oznakowania. Zmiana 
            wynagrodzenie   nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

b.  W przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego  zamówienie nie zawierała  wskazania

części,  którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy,   Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści   oferty, na  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części  zamówienia do  realizacji przez podwykonawców.

c.  Zamawiający dopuszcza rezygnację z podwykonawcy  lub zmianę podwykonawcy. 
            W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 
            wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału 
            w postępowaniu  Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zamawiającemu, że 
            proponowany inny   podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki 
            udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby 
            Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

d.   Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

e.   Zmian teleadresowych Stron umowy określonych w Umowie.

f.   Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.

g.   Zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa.

3.   Zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

- zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania 
przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1639 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych            z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

-  przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu
           na  inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa.

4.	Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać zakres proponowanej zmiany, opis   okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.

5.	Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy  zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

§ 15

Wszelkie zmiany Umowy  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści Umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Zamawiający nie wyraża zgody na ewentualną cesję przez Wykonawcę wierzytelności 
z tytułu Umowy.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności  przepisy Ustawy oraz w zakresie nieuregulowanym w Ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18

Integralną częścią Umowy są:

- Oferta wykonawcy (zawierająca kosztorys ofertowy) – zał. nr 1

- SST

§ 19

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykonawca                                                 Zamawiający